🥇 FASE 1 – Definición y Planeación (Semana 1–2)

Antes de tocar código:

1️⃣ Definir alcance claro

Responden en equipo:

- ¿Qué va a hacer la plataforma en versión 1?

- Sistema de recomendación por gustos

- ✔️ Ver destinos

- ✔️ Sistema básico de recomendación

- Rutas establecidas

- Mostrar en mapa

- Login

- Pagina de inicio, con filtro

- Filtrar por categoría

- Filtrar por municipios

- Lugares mas visitados

- Sistema de recomendación por ubicación

- ✔️ Ver destinos

- ✔️ Sistema básico de recomendación

- Crear un chats bots desde whatsapp

- Panel admistrativo

- ¿Qué NO va a hacer?

- Precios

- ¿Qué es obligatorio?

  - Sistema de recomendación por gustos

  - Rutas establecidas

  - Login

  - Pagina de inicio, con filtro

- ¿Qué es opcional?

  - Sistema de recomendación por ubicación

  - Crear un chats bots desde whatsapp

  - Panel admistrativo

2️⃣ Definir arquitectura general

Chaux (Backend) propone:

- ¿Qué stack van a usar?

Murica (Frontend):

Facundo (Base de datos):

- MySQL

FASE 2 – Diseño del sistema (Semana 3–4)

3️⃣ Diseñar la Base de Datos (Primero que todo)

Facundo empieza aquí, pero todos opinan.

Hacen:

- Diagrama entidad-relación (ER)

- Tablas:

  - usuarios

  - destinos

  - categorias

  - etiquetas

  - destino_etiqueta

  - preferencias_usuario

Esto es la columna vertebral del proyecto.

4️⃣ Diseñar las APIs (Backend)

Chaux define:

- GET /destinos

- GET /destinos/:id

- POST /usuarios

- POST /login

- GET /recomendaciones

Aunque no estén programadas, deben estar definidas.

5️⃣ Diseñar la interfaz (Frontend)

Murica hace:

- Wireframes (dibujos simples)

- Cómo será:

  - Home

  - Página de destino

  - Filtros

  - Perfil de usuario

  - Mapa

Nada de diseño bonito todavía.
Solo estructura.